FanUp

事業計画書

ファンクラブ型クラウドファンディングプラットフォーム

Fantiaデビュー応援×Instagram集客

2026年7月

# 1. エグゼクティブサマリー

FanUpは、クリエイターがファンクラブ（Fantia等）にデビューする際の「最初の一歩」を応援するクラウドファンディングプラットフォームである。

クリエイターが「ファンクラブを始めたいが、初期費用やコンテンツ準備が不安」という課題を解決する。ファンがプロジェクトを通じてデビュー費用を支援し、見返りに限定コンテンツや特典を受け取るモデルである。

## 事業概要

| プラットフォーム名 | FanUp（ファンアップ） |
| --- | --- |
| コンセプト | ファンクラブデビュー応援型クラウドファンディング |
| 収益モデル | 成功報酬型（手数料30％） |
| 初年度GMV目標 | 8,000万円（売上2,400万円） |
| 主要集客チャネル | Instagram DMアウトリーチ |
| 技術スタック | Next.js + Supabase + Stripe |

# 2. 市場機会

## 2.1 市場規模

日本のクリエイターエコノミー市場は拡大を続けており、Fantia・pixivFANBOX・メンバーシップ型サービスの総取扱高は推定500億円以上。しかし、「始めたいが踏み出せない」クリエイターが多数存在する。

## 2.2 ターゲット市場

- Instagramフォロワー1,000～50,000人のクリエイター（イラスト・漫画・コスプレ・音楽等）

- 「ファンクラブやってみたいけど、初期費用が不安」層

- 「コンテンツを作る自信はあるが、運営の始め方がわからない」層

## 2.3 競合環境

CAMPFIREやMakuakeは「物販・プロダクト」特化。クリエイターのファンクラブデビューに特化したプラットフォームは存在しない。FanUpは「クリエイターの収益化最初の一歩」という明確なポジショニングで競合と差別化する。

# 3. ビジネスモデル

## 3.1 収益構造

成功報酬型：プロジェクトが目標金額に到達した場合のみ、総取扱高の30％を手数料として受け取る。未達成の場合は全額返金。クリエイター側のリスクを最小化することで参入障壁を下げる。

## 3.2 ユニットエコノミクス

| 指標 | 数値 |
| --- | --- |
| 平均プロジェクト金額 | 350,000円 |
| プラットフォーム手数料 | 30％（成功時） |
| 決済手数料（Stripe） | 3.6％ |
| プロジェクト達成率 | 55％ |
| プロジェクトあたりFanUp売上 | 105,000円（30％） |
| プロジェクトあたり粗利 | 92,400円（26.4％） |

## 3.3 プロジェクトの流れ

- クリエイターがFanUp上でプロジェクトを作成（目標金額・リターン設定）

- ファンが支援金を支払い（Stripe決済）

- 目標達成時→クリエイターに70％、FanUpに30％

- クリエイターはデビュー費用を得てFantia等でファンクラブを開設

- 支援者には限定コンテンツ・特典が提供される

# 4. マーケティング戦略

## 4.1 Instagram DMアウトリーチ（主軸）

ターゲットクリエイターをハッシュタグやフォロワー数で絞り込み、パーソナライズされたDMを送信。「あなたの作品が好きです」から始まる自然なアプローチで、ファンクラブデビューの提案につなげる。

KPI: 日次DM 30件→返信率15％→月間135件の会話→成約率15％→月間約20プロジェクト開始

## 4.2 クリエイター成功事例マーケティング

初期の成功プロジェクトをケーススタディ化し、Instagramリール・ストーリーズ・LPで展開。「このクリエイターは30万円集めてFantiaを始めました」というストーリーが最も強力な営業ツールになる。

## 4.3 パートナーシップ戦略

FantiaやpixivFANBOXとの公式パートナーシップを目指す。FanUpがクリエイターの「入り口」となり、各プラットフォームに新規クリエイターを送客する関係を構築。双方にメリットがあるため、提携先の開拓が見込める。

## 4.4 SEO・コンテンツマーケティング

「ファンクラブ 始め方」「イラスト 収益化」等のキーワードでブログ記事を作成し、オーガニック流入を獲得。「ファンクラブ開設ガイド」のようなリードマグネット型コンテンツで見込み客を集める。

## 4.5 インフルエンサー・アンバサダー施策

早期の成功クリエイターを「FanUpアンバサダー」として拡散を依頼。手数料優遍（25％）や専用バッジを付与し、紹介経由の新規プロジェクトに対してボーナスを支給。口コミベースの成長を加速する。

# 5. 成長フェーズ

## Phase 1: 立ち上げ期（1～3ヶ月）

- プラットフォームローンチ、初回10件のプロジェクトを獲得

- DMアウトリーチのフロー確立、テンプレートA/Bテスト

- 成功事例の蓄積開始

## Phase 2: 拡大期（4～8ヶ月）

- 月間プロジェクト数20件以上へスケール

- Instagram広告開始（CPA最適化）

- アンバサダー制度開始

- Fantiaとの提携交渉

## Phase 3: 成熟期（9～12ヶ月）

- 月間プロジェクト30件以上

- SEO経由のオーガニック流入がDMと並ぶ

- 年間GMV 8,000万円達成

# 6. 財務計画

## 6.1 初年度収支概要（標準シナリオ）

| 科目 | 金額 |
| --- | --- |
| GMV（総取扱高） | 82,250,000円 |
| 売上高（30％手数料） | 24,675,000円 |
| 決済手数料（Stripe 3.6％） | 2,961,000円 |
| 売上総利益 | 21,714,000円 |
| 販管費合計 | 6,200,000円 |
| 営業利益 | 15,514,000円 |
| 営業利益率 | 62.9％ |

詳細な月次PLおよび3ヶ年PLは別添Excel「FanUp_PL予算_2026.xlsx」を参照。

## 6.2 コスト構造

初期コストは極めて低く、サーバー費月額3万円、マーケティング費月額10～30万円、外注費月額20万円程度。変動費が少なく固定費中心のため、GMVが伸びるほど利益率が改善する構造。

## 6.3 3ヶ年見通し

|  | 初年度 | 2年目 | 3年目 |
| --- | --- | --- | --- |
| GMV | 8,000万 | 2億 | 3.5億 |
| 売上高 | 2,400万 | 6,000万 | 1.05億 |
| 営業利益 | 1,550万 | 3,800万 | 6,500万 |
| 営業利益率 | 63％ | 63％ | 62％ |

# 7. リスクと対策

| リスク | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト達成率が低い | 高 | 目標金額を低めに設定、段階的ゴール |
| クリエイターの参入が逃い | 中 | 初回手数料無料キャンペーン |
| Stripe手数料の圧迫 | 低 | 取扱高増で交渉余地あり |
| 法規制対応 | 中 | 資金決済法確認済み、弁護士監修 |
| 競合参入 | 低 | ニッチ特化で先行者利益確保 |

# 8. 直近30日アクションプラン

## Week 1: 基盤整備

- プラットフォームの最終テストとデバッグ

- Stripe本番環境接続

- LP（ランディングページ）作成

## Week 2: DMアウトリーチ開始

- Instagramターゲットリスト作成（初回200件）

- DMテンプレート3パターン作成、A/Bテスト開始

- 日次30件送信開始

## Week 3-4: 初回プロジェクト

- 初回5件のプロジェクト作成支援

- クリエイター向けオンボーディングフロー確立

- ファン向けプロモーション施策準備

- 初回結果分析とKPI調整